2025年市政府工作报告公开挂牌事项上半年进展情况台账

| 序号 | 事项内容 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全市生产总值增长5.5%左右。 | 上半年，全市实现地区生产总值8587.33亿元，同比增长5.3%。 |
| 2 | 一般公共预算收入增长3%。 | 上半年，全市一般公共预算收入完成708.6亿元，比上年同期下降4.7％。从收入进度看，已完成年度预算的51.4％，快于序时进度1.4个百分点，顺利实现“双过半”。从收入质量看，税比高于全省8.6个百分点，位居全省第一。 |
| 3 | 抓好460个省市重点项目建设，完成投资2450亿元以上。 | 上半年,460个省市级重点项目已开工在建434个、开工在建率94.3%，其中省级重点项目已开工在建129个、开工在建率92.8%。上半年，省市级重点建设类项目年度累计完成投资1322.6亿元、年度投资完成率54.5%。 |
| 4 | 加力实施大规模设备更新，滚动开展500个技改项目，技改投资增长8%以上。 | 滚动推进省市两级重点工业技改项目439个，开工率达89.3%；其中，省级重点技改导向目录项目70个，开工率95.71%。上半年，全市工业技改投资下降12.4%。 |
| 5 | 提速推进8条地铁线路项目建设。 | 在建线路8条、154公里，其中三期7条线路已全面进入土建施工阶段，100座车站进入主体施工，61座车站主体结构封顶，累计始发93台机械掘进设备。8号线南段土建施工完成93%，6座车站已封顶。 |
| 6 | 新获批省重点实验室15家以上。 | 我市已组织各区（市）科技主管部门、高校、院所等全面梳理本区域、本领域内符合第三批重组领域的创新主体，目前已谋划30余家单位。待全省第三批省重点实验室重组工作启动将组织申报。 |
| 7 | 新增省级以上企业技术中心和工程研究中心20家以上。 | 工程研究中心：我市组织专家评审工作，将制冷家电人工智能技术等10家工程研究中心申报材料报送省发展改革委。 企业技术中心：我市新增5家国家企业技术中心，省级企业技术中心尚未开始组织申报。 |
| 8 | 实施中小企业创新能力提升工程，科技型企业达到1.5万家。 | 我市组织宣讲团赴崂山、市北、城阳等多个区（市）进行科技政策宣讲活动，详细解读科技企业培育、科技计划项目、科技金融、科技资源共享等相关政策。目前正在组织国家高新技术企业认定工作。 |
| 9 | 实施100项产业关键技术攻关和10项重大应用基础研究。 | 我市聚焦新能源、新材料、装备制造、新一代信息技术等领域，组织实施140项产业关键技术攻关，通过市级科技计划第一批、第二批予以下达，与企业签订了项目实施的任务书，后期将做好项目跟踪服务。同时，我市已制定《青岛市自然科学基金项目管理办法》《青岛市自然科学基金联合基金项目管理办法》，近期将启动10项重大应用基础研究申报工作。 |
| 10 | 新培育“四首”产品80项以上。 | 首台（套）技术装备：我市正在组织首台（套）技术装备项目的推荐、材料初审和专家评审工作，拟向省工信厅推荐54个。 首版次高端软件：我市正在组织开展第九批省级首版次高端软件征集工作，共有26个产品入选公示名单。 首件套电子产品：我市已推荐18个符合第二批山东省首件套电子产品申报条件的产品，下步将参加省工信厅评审。 首批次新材料：待省工信厅发布新版《重点新材料首批次应用示范指导目录》后，我市将广泛动员有关企业、科研机构等申报，做好初审推荐工作。 |
| 11 | 市级财政科技创新投入增长15%以上。 | 2025年市级财政科技专项资金预算安排17.77亿元，增长15%以上。 |
| 12 | 布局概念验证平台和中试基地30家左右。 | 聚焦“10+1”创新型产业体系和40个细分赛道，组织高等学校、科研院所、医疗卫生机构、企业和社会组织等开展概念验证平台备案申报，已完成我市26家科技成果转化概念验证平台建设备案单位现场考察工作。 |
| 13 | 实施未来技术“攻尖”工程，开展10项左右颠覆性技术研发储备。 | 针对海洋电子信息、深海开发、空天信息等前沿领域，我市主动布局关键技术攻关项目，持续推进重点项目建设。水下激光诱导击穿光谱仪研制及产业化项目已启动水下长脉冲LIBS系统和手持多脉冲LIBS系统的总体设计工作；海洋大数据可信流通关键技术研发与平台建设项目已完成数据一体机的基础开发及用户身份管理与接入控制模块开发；“星海互联”省科技示范工程已同步开展“智联”“智感”“智航”“智导”四项任务。 |
| 14 | 新增未来产业场景应用实验室20家以上。 | 我市已初步遴选2025年度青岛市场景应用实验室20家，涉及太赫兹技术、钙钛矿电池等多个领域，推动新技术、新产品测试验证和应用示范。目前，正按程序公示拟认定名单。 |
| 15 | 新增“两业融合”试点企业10家以上。 | 新增斯坦德检测集团股份有限公司、创新奇智科技集团股份有限公司等10家企业为第五批市级两业融合试点单位。推荐中国检验认证集团山东有限公司获批第六批省级先进制造业和现代服务业融合发展试点企业。 |
| 16 | 举办上合组织旅游和文化之都主题活动20场以上。 | 上半年已成功举办埃及开罗“天涯共此时-青岛之夜”、第八届上海合作组织青年交流营、上合组织旅游和文化之都文旅交流周、“你好！中国”上合组织成员国旅行商来华踩线活动等活动。下步，将重点筹备上合组织成员国艺术节、上合组织国家青年歌会、国际艺术季等相关活动。 |
| 17 | 推动城市商圈和特色商业街区提档升级，改造、提升60个“一刻钟便民生活圈”。 | 全市已确定2025年要改造提升的60个便民生活圈名单，目前正在按计划推进，待年底统一进行评估。在前期开展“城市一刻钟便民生活圈”试点基础上，形成《青岛市城市一刻钟便民生活圈全域推进先行区试点申报方案》，正在组织申报全国第二批全域推进先行区试点。 |
| 18 | 实施30项涉海关键技术攻关。 | 30项涉海关键技术攻关项目已完成计划下达及项目任务书签订，正在开展研发工作。 |
| 19 | 积极推进总投资2400亿元的170个海洋重点项目。 | 我市印发了《青岛市2025年海洋领域重点项目清单》，明确170个海洋重点项目的投资规模、建设周期、年度投资体量、责任单位，压紧压实全年项目建设任务。上半年，全市170个海洋重点建设类项目开工在建137个，开工在建率80.59%，累计完成投资211.92亿元，年度计划投资完成率52.69%。 |
| 20 | 推进琅琊台通用码头等9个港航工程建设。 | 上半年累计完成投资6.53亿元。董家口港区港投万邦矿石码头工程完工，通过交工验收；青岛港董家口港区琅琊台湾作业区东部集装箱码头一期工程使用港口深水岸线获得交通运输部批复；董家口港区琅琊台湾作业区东部集装箱码头一期工程正式用海申请上报国家发改委和自然资源部；董家口港区琅琊台湾作业区湾底通用码头工程用海申请材料通过自然资源部复审；董家口港区北三突堤7-8号泊位工程用海申请材料正在国家发改委会签；前湾港区北岸码头改扩建一期工程港口岸线申请材料省交通运输厅已转报交通运输部审批。 |
| 21 | 新开通海运航线10条以上。 | 上半年我市已新开通海运航线12条。 |
| 22 | 新培育民营领军标杆企业150家。 | 我市制定了《2025年青岛市民营领军标杆企业培育行动方案》，确定15项支持民营龙头企业发展的具体行动计划。同步起草《青岛市民营领军标杆企业培育管理办法》，进一步完善民营领军标杆企业评价体系，科学确定指标权重，更合理、全面确定评选指标。下一步按程序启动民营领军标杆企业申报工作。 |
| 23 | 加快总投资3274亿元的52个重点项目建设。 | 上半年青岛都市圈52个重点项目建设已开工在建35个，开工在建率67.3%，已完成投资131.1亿元。 |
| 24 | 加快5个市际县域合作区建设。 | 莱西莱阳先行区已印发年度建设要点和胶高一体化发展行动计划；西海岸新区分别与东港区、诸城市政府签约，共同推进高质量发展；胶州市与高密市政府签约，支持高密融入上合示范区高质量发展；即墨区与海阳市、莱阳市签约共建海洋产业联动区；平度市与昌邑市、莱州市签约共建绿色化工联动区。 |
| 25 | 完成工业用地布局等7个专项规划。 | 上半年，我市已完成《青岛市综合交通体系规划（2021-2035年）》《青岛市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》2个专项规划。《青岛市国土空间近期建设规划》正在根据“十五五”规划内容修改完善规划成果。《青岛市工业用地布局专项规划》正在根据各部门意见修改完善。《青岛都市圈国土空间规划》近期将在北京组织专家进行专题研讨，并开展跨区域调研。《青岛市海岸带及海域空间专项规划（2021—2035年）》正在衔接国家、省海岸带专项规划成果，并结合全市海岸带范围划定工作进行优化完善。《青岛市停车场专项规划（修编）》已完成专家评审，并通过市规委会审议和社会公示，目前正按程序报批。 |
| 26 | 实施50条背街小巷综合整治。 | 上半年，46条背街小巷已开工，21条已完工。 |
| 27 | 新培育自主知识产权关键品种10个以上。 | 我市积极协助企业向国家、省申报新品种，目前已有鲜食玉米4个，花生3个，大白菜、萝卜等4个蔬菜品种通过植物新品种权公示。 |
| 28 | 打造数字农业示范园、智慧农业应用基地10家以上。 | 数字农业示范园方面，我市正在培育城阳区康家宁食用菌培育基地，将持续推进该项目建设。智慧农业应用基地方面，我市已启动2025年度智慧农业应用基地创建认证工作，目前正在组织区（市）申报材料。 |
| 29 | 新增全国名特优新和绿色优质农产品50个以上。 | 上半年，我市新增全国名特优新和绿色优质农产品12个，其中全国名特优新产品4个，绿色优质农产品8个。 |
| 30 | 打造10个市级乡村振兴片区，创建4个省级乡村振兴片区。 | 省级乡村振兴片区：5月19日，山东省公布了省级乡村振兴片区建设名单，我市4个片区入围。目前我市已启动省级片区建设工作，正在办理片区项目前期手续。 市级乡村振兴片区：10个市级乡村振兴片区建设进入收尾阶段，目前总体建设进度达92%，将于三季度末完成市级评估验收。 |
| 31 | 新增规模化供水村庄100个。 | 我市正在按计划开展规模化供水接入工作，已有35个村庄新增接入规模化供水，其中西海岸新区新增34个、胶州新增1个。 |
| 32 | 完成120个村庄生活污水治理。 | 上半年，全市村庄生活污水治理已开工108个，其中5个已完工。剩余12个村庄近期将全部开工。 |
| 33 | 开工建设张村河水质净化厂二期等16个污水处理项目。 | 目前16个项目已开工12个，未开工项目正在加紧推进前期工作，争取尽早开工。 |
| 34 | 新能源和可再生能源装机达到700万千瓦。 | 今年以来，全市新能源爆发式增长，上半年总装机达到794.6万千瓦，较2024年底增长28%，占全市发电装机比重突破60%，已提前已完成年度目标任务。 |
| 35 | 新培育省级以上绿色制造企业20家。 | 6月10日，我市公布了2025年度市级绿色制造单位名单，包括绿色工厂68家、绿色供应链管理企业3家、绿色工业园区1家。6月中旬，组织专家对申报省级绿色制造企业的材料进行评审，形成了我市拟推荐名单，包括绿色工厂25家、绿色供应链管理企业5家、绿色工业园区1家。下步，将按照省工业和信息化厅部署，组织开展2025年度省级绿色制造单位申报工作。 |
| 36 | 新增绿色建筑1000万平方米。 | 上半年全市新增绿色建筑649.53万平方米。 |
| 37 | 治理水土流失面积50平方公里。 | 全市五个小流域综合治理提质增效工程均已开工建设，年度投资完成率为28%。 |
| 38 | 完成森林质量精准提升6万亩。 | 上半年，我市已完成0.2万亩森林质量精准提升；2.767万亩已完成作业设计和批复，正在推进招投标等后续工作;剩余4万亩正在推进作业设计等前期工作。 |
| 39 | 启动培育12个市级攀峰学科、75个重点专科。 | 推进全市攀峰学科和重点专科建设，调度区域三级临床专科子项目建设进展情况；推进科教管理平台建设，加强市医疗卫生重点专科线上全流程管理；召开推动医疗机构创新成果转化座谈会，调度各重点学科成果转化情况。 |
| 40 | 建设10个紧密型医联体。 | 我市制发《青岛市全面深化紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》《关于进一步推进全市紧密型城市医疗集团建设的通知》，要求各建设单位制定学科建设方案。截至目前，市南区优先推出免费服务包，将家医签约服务包纳入绩效项目；莱西市完成医保基金总额付费签约。 |
| 41 | 推动1000名医务骨干深入基层开展对口帮扶。 | 上半年，全市共派出1187人支援下级医疗机构，其中市级医院387人，区市级医院471人，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）329人。 |
| 42 | 新增企业职工养老保险参保12万人以上。 | 深入实施“全民参保·福暖万家”工程，完善扩面资源库，精准下发各类扩面资源，组织各区市社保经办机构针对重点群体开展“六进六引”扩面行动，引导未保、断保人员及时参保，持续扩大社会保险覆盖面。截至6月底，新增企业职工养老保险参保6.4万人，完成市政府工作报告目标任务的53.35%。 |
| 43 | 实施残疾人家庭无障碍改造500户以上。 | 上半年，全市已开工299户，完工174户。其中，市南区开工9户，完工8户；市北区开工20户；李沧区开工21户，完工5户；崂山区开工151户，完工98户；即墨区11户已全部完成；胶州市开工56户，完工27户;莱西市开工31户，完工25户。 |
| 44 | 举办全民健身活动2万场以上。 | 上半年，我市举办了“发展体育运动 增强人民体质”题词73周年全民健身活动、2025年青岛“上合杯”上合组织国家网球团体赛、2025中诚祥青岛市社区足球锦标赛等全民健身活动3715场次。同时，还举办了崂山区2025第二届“山海骑遇”自行车爬坡赛、西海岸新区第二届校园冰球和短道速滑联赛、平度市第四届教育和体育系统职工篮球赛等全民健身活动5343场次。累计举办全民健身活动9058场次。 |